|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **신 승진** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2013.04.02 –  2012.04.08 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. pdf 파일 읽기 (예상 수행 시간 5시간)  2. ppt 파일 읽기 (예상 수행 시간 5시간) | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | 1. pdf 파일 읽기 (수행 시간 7시간)   * itext 라이브러리를 사용하여 pdf에서 데이터 추출하기(3시간) * itext 사용하여 목차 템플릿을 마인드맵으로 보여주기(4시간)   2. 프로젝트 UX 회의 (수행 시간 3시간)   * pdf나 ppt 파일 열기 기능에서 마인드맵에 이미지 맵핑 방법 회의   3. 제안서 작업(수행 시간 1시간)   * 커뮤니티 운영 계획 * 멘토 활용 계획   4. 프리마인드 소스 리딩(수행 시간 3시간) | | | | | | | | |
| 작성 소스 | pdf에서 텍스트 추출하는 모듈 | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 | 제안서 중 커뮤니티 운영 계획, 멘토 활용 계획 | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. 목차 자동 생성 모듈 구현 (예상 수행 시간 5시간) 2. pdf 이미지 추출하고 마인드맵에 맵핑 (예상 수행 시간 5시간) | | | | | | | | |