|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **신 승진** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2013.04.09 –  2012.04.015 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. 목차 자동 생성 모듈 구현 (예상 수행 시간 5시간)   2. pdf 이미지 추출하고 마인드맵에 맵핑 (예상 수행 시간 5시간) | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | 1. 목차 자동 생성 모듈 구현(15시간)   * 목차 자동 생성 만들기(4시간) * 목차 생성 오류 수정(2시간) * 목차 이미지 썸네일 보여주기(3시간) * 프리마인드에 목차 생성 모듈 결합(3시간) * 템플릿 유무에 따른 로직 개발(3시간)   2. pdf 이미지 추출하고 마인드맵에 맵핑(6시간)   * 템플릿 유지한 pdf 파일 파싱해서 리스트 만들기(2시간) * pdf 파일 이미지화 하고 리스트에 맵핑(4시간)   3. 제안서 작업(1시간)   * 커뮤니티 운영 계획 ( 수정 ) | | | | | | | | |
| 작성 소스 | 목차 자동 생성 모듈 | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 | 커뮤니티 운영 계획 수정 | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. 교수용 프로그램과 학생용 프로그램 통신하기(예상 수행 시간 5시간)  2. 학생용 프로그램에서 노드 클릭 시 이미지 보기(예상 수행 시간 5시간) | | | | | | | | |