|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **신 승진** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2013.04.16 –  2012.04.29 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. 교수용 프로그램과 학생용 프로그램 통신하기(예상 수행 시간 5시간)  2. 학생용 프로그램에서 노드 클릭 시 이미지 보기(예상 수행 시간 5시간) | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | 위 작업은 수행 시간이 오래 걸릴 것으로 판단되어 데모 시현 발표를 위한 작업과 기타 간단한 작업을 하였다.  1. XML 서버 전송.   * xStream jar를 사용하여 XML을 클래스로 변환 샘플 돌려보기(수행 시간 1시간)   2. 프리마인드용 XML 파일에 샘플 적용하기(수행 시간 2시간) | | | | | | | | |
| 작성 소스 |  | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 |  | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. 양식 없는 PDF 미완성 부분 구현(예상 수행 시간 5시간)  2. XML 파일 및 이미지 파일 서버 전송(예상 수행 시간 3시간) | | | | | | | | |