|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **신 승진** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2013.04.30 –  2012.05.06 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. 양식 없는 PDF 미완성 부분 구현(예상 수행 시간 5시간)  2. XML 파일 및 이미지 파일 서버 전송(예상 수행 시간 3시간) | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | 1. 양식 없는 PDF 미완성 부분 구현(예상 수행 시간 15시간)   * insertnodeInto 모듈(노드 생성 모듈) 찾기(2시간) * Frame에 클릭 이벤트와 노드 생성 모듈 연결하기(3시간) * 노드 추가할 때 특정 테스트 삽입하기(첫 한 줄 텍스트)(5시간) * 이미지와 노드 이름 맵핑하여 마인드맵 그리기(5시간)   2. 프리마인드 맵의 기존 기능 유지 작업(30분)   * 기존 xml 파일과 pdf 파일을 열기 하였을 때 오류 제거   3. 논문 작성(5시간) | | | | | | | | |
| 작성 소스 | TOCClickVersion.java | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 |  | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. 소켓 통신하여 교수와 학생간 프로그램 연결(예상 수행 시간 5시간)  2. XML 파일 및 이미지 파일 서버 전송(예상 수행 시간 3시간)  3. R&D 문서 작업(예상 수행 시간 5시간) | | | | | | | | |