|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **신 승진** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2013.05.07 –  2012.05.13 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. 소켓 통신하여 교수와 학생간 프로그램 연결(예상 수행 시간 5시간)  2. XML 파일 및 이미지 파일 서버 전송(예상 수행 시간 3시간)  3. R&D 문서 작업(예상 수행 시간 5시간) | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | 1. 소켓 통신하여 교수와 학생간 프로그램 연결   * 서버와 프로토콜을 정하지 않아 개발하지 못하였다.   2. XML 파일 및 이미지 파일 서버 전송(예상 수행 시간 3시간)   * 서버와 프로토콜을 정하지 않아 개발하지 못하였다.   3. R&D 문서 작업(수행 시간 12시간)   * 사업계획서 부분 작성(10시간) * 피드백 주기 및 마무리 작업(2시간)   4. 프로토콜을 위한 팀 회의(수행 시간 8시간)   * 프로토콜 정의 * 데이터베이스 관계도 * 객체 및 메소드 정의 | | | | | | | | |
| 작성 소스 |  | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 |  | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. 소켓 통신하여 교수와 학생간 프로그램 연결(예상 수행 시간 5시간)  2. XML 파일 및 이미지 파일 서버 전송(예상 수행 시간 3시간)  3. 필기 기능 구현(예상 수행 시간 5시간)  4. 설문 기능 구현(예상 수행 시간 5시간)  5. 질문 기능 구현(예상 수행 시간 5시간) | | | | | | | | |