|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **신 승진** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2013.05.21 –  2012.05.27 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. 디자이너한테 받은 UI 개발(예상 수행 시간 10시간)  2. XML 분석 (예상 수행 시간 2시간) | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | 1. 디자이너한테 받은 UI 개발(수행 시간 7시간)   * 로그인 및 교수용 마이 페이지 작업 * 설문 기능에서 결과 창 작업   2. XML 분석(수행 시간 2시간)   * 일부 XML의 속성을 제외하고 분석함. | | | | | | | | |
| 작성 소스 |  | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 |  | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. 강의 생성 기능 서버 연결(예상 수행 시간 3시간)  2. 설문 기능 완성(예상 수행 시간 5시간)  3. 질문 기능 완성(예상 수행 시간 5시간) | | | | | | | | |