|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **신 승진** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2013.05.14 –  2012.05.20 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. 소켓 통신하여 교수와 학생간 프로그램 연결(예상 수행 시간 5시간)  2. XML 파일 및 이미지 파일 서버 전송(예상 수행 시간 3시간)  3. 필기 기능 구현(예상 수행 시간 5시간)  4. 설문 기능 구현(예상 수행 시간 5시간)  5. 질문 기능 구현(예상 수행 시간 5시간) | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | 1. 소켓 통신하여 교수와 학생간 프로그램 연결(수행 시간 3시간)   * 노드 위치를 전달하여 현재와 미래 표시 가능.   2. XML 파일 및 이미지 파일 서버 전송(수행 시간 3시간)   * URL로 XML 및 이미지 전송 가능.   3. 필기 기능 구현   * 교수용 프로그램에 집중하여 개발 진행 못함.   4. 설문, 질문 기능 구현(수행 시간 6시간)   * 설문 기능 UI만 개발, 서버 연동 X   5. R&D 면접 준비(수행 시간 2시간) | | | | | | | | |
| 작성 소스 |  | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 |  | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. 디자이너한테 받은 이미지대로 UI 개발(예상 수행 시간 10시간)  2. XML 분석 (예상 수행 시간 2시간) | | | | | | | | |