|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **신 승진** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2013.05.14 –  2012.05.20 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. 디자이너한테 받은 이미지대로 UI 개발(예상 수행 시간 10시간)  2. XML 분석 (예상 수행 시간 2시간) | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | 1. 디자이너한테 받은 이미지대로 UI 개발(수행 시간 5시간)  2. XML 분석 (수행 시간 2시간)  3. 설문, 질문 기능 구현(수행 시간 10시간)   * 설문 기능 완료 * 질문 기능 클라이언트와 통신 제외하고 완료(통신 예상 시간 2시간)     4. XML -> JSON 변환 모듈 개발(수행 시간 5시간)   * 변환 모듈은 개발 포기 * Drichard에 마인드맵을 그려놓고 수정하는 모듈 개발로 변경 | | | | | | | | |
| 작성 소스 |  | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 |  | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. 질문 기능 통신 완료(예상 수행 시간 2시간)  2. Drichard를 Treeze 서버에 올리기(예상 수행 시간 10시간) | | | | | | | | |