|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **장 영창** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2013.03.20 –  2013.03.25 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. 마이페이지 작성하기(예상 시간 8시간) 2. 하루 2시간 이상 팀원 회의(일주일에 하루 2시간 이상 씩 3번이상) | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | 1. 마이페이지 작성하기(수행 시간 10시간)    * 세부내용은 1) 진행중인 마인드맵(tab1)    * 2) 마인드맵 리스트   2-1) 피드백 받은 개수 표시하기   * + 3) 내가 피드백 준 마인드맵(tab2)   + 4) 채택된 피드백(tab2-1)   4-1) 마인드맵 리스트   * + 5) 채택을 기다리는 피드백(tab2-2)   5-1) 마인드맵 리스트   * + 6) 완성된 마인드맵(tab3)   6-1) 마인드맵 리스트   * + 원래 Aptana 툴을 사용하였는데 jsp확장자 파일을 돌리기 위해서 구글앱 엔진을 플러그인 하는 작업을 포함해서 약간 시간이 걸렸다. Juno 버전이 4.2 플러그인인줄 모르고 3.7버전으로 설치하려고 시도하다가 많은 시간이 소비됨.   + Tab을 dropdown방식으로 표현하는 과정에서 json파일과 충돌문제가 일어나서 이를 해결하는데 많은 시간이 소비됨. 결국 json2 파일을 삭제하고 나서야 dropdown이 제대로 돌아감.   + 나머지 구현 부분은 어려운 점이 없었으며, 현재는 임시적인 마인드맵 리스트를 보여줄 뿐이고 각 tab에 맞는 리스트를 구현하지는 못하였음.   + 이번주는 소프트웨어 설치와 개인적인 사정으로 인해서 많은 시간을 투자하지 못하였음.   2. 하루 2시간 이상 팀원 회의(일주일에 하루 2시간 이상 씩 3번이상)   * + 팀 주간보고서에 내용 명시. | | | | | | | | |
| 작성 소스 | mind map source(마이 페이지 관련 jsp파일) | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 | 개인 주간보고서, 제안서, 팀의 주간 보고서 | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. 마이 페이지 수정 (예상 시간 6시간)  * 현재 구현은 되어 있으나, 뒤죽박죽.. 뒤죽박죽 된걸 정리할 예정  1. 팀원 회의(예상 시간 일주일에 하루 2시간 이상 씩 3번 이상) 2. 여행 주제의 output 기능 구현(예상 시간 8시간) | | | | | | | | |