|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **장 영창** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2013.04.10 –  2013.04.15 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. 제안서 작정(기대성과) (예상 시간 3시간) 2. Server Java Post 방식 (예상 시간 8시간) 3. 웹 페이지 디자인 및 구현 (예상 시간 6시간) 4. 하루 2시간 이상 팀원 회의(일주일에 하루 2시간 이상 씩 3번이상) | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | 1. 제안서 작성(2.6 기대성과)(수행 시간 3시간)    * 기술적 측면에 관한 기대성과 작성.    * 경제, 산업적 측면에 관한 기대성과 작성. 2. Server Java Post 방식 (수행 시간 8시간)    * 구글링을 통해 자료 검색 후 공부    * GET방식과 POST방식의 기본 이해(참고 사이트 : <http://underclub.tistory.com/200>)    * 도서 참고(Java Programing Chapter 16)   3. 웹 페이지 디자인 및 구현 (수행 시간 8시간)   * + Lecture 페이지와 Lecture 페이지에서 들어갈 수 있는 세부페이지 디자인(김미림 학생과 공동작업).   + 인문학 페이지로 이동했을 경우 게시판의 내용을 클릭하면 들어갈 수 있는 페이지 구성.   + 페이지 디자인과 구성에 반정도의 시간을 소비하고 Lecture 페이지에서 Dropdown메뉴를 구성해야 하는데 Bootstrap 내부적으로 충돌이 일어나서 Dropdown 구성 실패. 원인을 파악하고 계속 수정중. (bootstrap css파일 내부에서 충돌 일어나지 않도록 해야 하는 것이 문제 해결을 할 수 있는 방법이라고 생각함.) | | | | | | | | |
| 작성 소스 | 서버-클라이언트 소켓통신 소스, 웹 페이지 html 소스 3개(Lecture.html,Lecture\_Select.html, Contents\_of\_lecture.html). | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 | 개인 주간보고서, 팀의 주간 보고서 | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. 중간고사 기간. 2. 팀원 회의(예상 시간 일주일에 하루 2시간 이상 씩 3번 이상) | | | | | | | | |