|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **장 영창** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2013.03.27 –  2013.04.01 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. 제안서 작성(예상 시간 8시간) 2. 하루 2시간 이상 팀원 회의(일주일에 하루 2시간 이상 씩 3번이상) | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | 1. 제안서 작성하기(수행 시간 10시간)    * 2. 프로젝트 결과물 개요    * 2.1 프로젝트 결과물 설명 2. 프로젝트 결과물 특징 3. 이미지 별 결과물    * 2.2 프로젝트 결과물의 구조.    * 2.3 관련기술 소개    * 2.4 현실적 제약조건    * 2.5 개발도구    * 2.6 기존 소스나, 다른 과목 결과물 등 자료이용    * 2.7 개발 언어   2. 하루 2시간 이상 팀원 회의(일주일에 하루 2시간 이상 씩 3번이상)   * + 팀 주간보고서에 내용 명시. | | | | | | | | |
| 작성 소스 | mind map source(마이 페이지 관련 jsp파일) | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 | 개인 주간보고서, 제안서, 팀의 주간 보고서 | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. 제안서 재 작성 (예상 시간 8시간) 2. UI 변경 작업 (예상 시간 6 시간) 3. 팀원 회의(예상 시간 일주일에 하루 2시간 이상 씩 3번 이상) | | | | | | | | |