|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **이 름** | **장 영창** | **팀장 확인** |  | | **기간** | | 2013.04.29 –  2013.04.29 | | |
| **금주**  **예정 작업** | 1. CSS Class 중복현상 해결(예상 시간 3시간) 2. 웹 페이지 수정(예상 시간 2시간) | | | | | | | | |
| **수행결과**  **및**  **문제점**  **해결방법** | 1. CSS Class 중복현상 해결(수행 시간 3시간)    * Dropdown기능은 Bootstrap.css이외에 다른 확장자 파일들을 참조하는데 이전 다른 기능을 수행하면서 중첩현상이 일어나 제대로 기능을 하지 못함.    * 독립적인 class를 따로 만들어서 해결해야 할 거 같음. 인터넷 검색 등을 통해 해결 방안을 모색하는 중.    * Class를 따로 만들어 수행해본 결과 아직도 제대로 기능을 하지 못하고 있음. 2. 웹 페이지 수정(수행 시간 1.5시간)    * Download.html, lecture.html 등 글자가 제대로 출력되지 않거나 이상한 문자가 출력되는 현상을 제거.    * 각 페이지의 이벤트 위치나 디자인 등 수정.    * 수정된 사항을 github에 그때그때 올리고 있음. | | | | | | | | |
| 작성 소스 | 3개(Lecture.html,Lecture\_Select.html, Contents\_of\_lecture.html). | | | 본인 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 작성 문서 | 개인 주간보고서, 팀의 주간 보고서 | | | 팀장 Review | |  | | 팀장 확인 |  |
| 다음주  예정작업 | 1. 각 웹페이지 작업(거의 완벽하게)(예상 수행 시간 8시간) 2. 각 웹페이지 기능 추가 작업(예상 수행 시간 8시간) | | | | | | | | |